Usted se ha identificado como Kevin Nelson Wagner (Salir)

UTO.BA EDUCACIÓN ADISTANCIA

UTN.BA

EDUCACIÓN A DISTANCIA

CURSOS Y TALLERES

RECURSOS TIC

Página Principal

2020 - Administración de Recursos - K4054 (MAN)

PRIMER PARCIAL

ADR K4054 - PRIMER PARCIAL - 30 de junio de 2020

Navegación Por El Cuestionario

Kevin Nelson Wagner 1234567

Comenzado el Tuesday, 30 de June de 2020, 20:00

Estado Finalizado **Finalizado en** Tuesday, 30 de June de 2020, 20:26 Tiempo empleado 26 minutos 20 segundos

Calificación 6,7 de 10,0 (67%)

**Pregunta 1**

Un riesgo:

Finalizar revisión

Correcta

Puntua 1,0 sobre

1.0

P Marcar pregunta

Seleccione una o más de una:

Se evalúa solo si su probabilidad de ocurrencia es "alta". Se evalúa solo si su impacto es "alto".

Ninguna de las otras opciones. ✓ Se debe evaluar considerando su nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Se debe evaluar considerando su nivel de impacto y probabilidad de ocurrencia.

Pregunta *2*

Como PM estás revisando los informes de costos reales de los entregables finalizados. Te das cuenta que algunos se completaron con un costo sensiblemente menor que el presupuestado. Inmediatamente *v*as a realizar todas las acciones siguientes excepto:

Correcta

Puntua 1,0 sobre

1,0

P Marcar pregunta

Seleccione una o más de una:

Asegurar la calidad del trabajo realizado. ✓ Reasignar inmediatamente el presupuesto remanente a otras tareas que lo necesitan.

Asegurar que el alcance está cubierto apropiadamente. Ninguna de las otras opciones. Asegurar que los recursos se han utilizado apropiadamente.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Reasignar inmedia**tamente el presupuesto remanente a otras tareas q**ue lo necesitan.

Pregunta 3

Correcta

En el contexto del COVID-19 una empresa con 300 personas a decidido dotar a todo el personal con notebooks. Dentro de las opciones de adquisición se encuentra optar por el leasing. ¿Recomendarías esta opción?

Puntua 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Seleccione una o más de una:

Sí, porque la cuotas se consideran un gasto y permite la deducción del impuesto a las ganancias.

Sí, porque puedo amortizarlas ya que son bienes de uso. ✓ Sí, porque la inversión inicial es claramente menor.

No, porque no es posible amortizarlas o sea no se puede contabilizar la pérdida de valor. Ninguna de las otras opciones.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Sí, porque la inversión inicial es claramente menor., Sí, porque la cuotas se consideran un gasto y permite la deducción del impuesto a las ganancias.

**Pregunta 4**

El impuesto al valor agregado, sobre las operaciones de una empresa comercializadora, tiene la siguiente consecuencia:

Incorrecta

Puntua 0,0 sobre 1,0

P Marcar pregunta

Seleccione una o más de una:

v Puede tener implicancias financieras en la empresa comercializadora.

No tiene impacto en el valor del producto para el consumidor final.

El impuesto pagado es deducible solo si se factura a un responsable inscripto. ✔ Es deducible el impuesto cobrado. X

Ninguna de las otras opciones.

Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: Puede tener implicancias financieras en la empresa comercializadora.

El proceso de comparación benchmarking:

Pregunta 5 Parcialmente correcta Puntua 0,5 sobre 1,0

P Marcar pregunta

Seleccione una o más de una:

Debe permitir la recalibración del mismo en cada iteración. Permite evaluar a través de una técnica de stress diferentes componentes atómicos de hardware y*/*o software. Se encarga de gestionar el entorno de prueba en cada una de sus fases. Debe tener asociado una unidad de medida en su algoritmo. Ninguna de las otras opciones.

Respuesta parcialmente correcta. Ha seleccionado correctamente 1. La respuesta correcta es: Debe tener asociado una unidad de medida en su algoritmo., Debe permitir la recalibración del mismo en cada iteración.

**Pregunta 6**

El mal uso de las métricas puede ocasionar que:

Parcialmente correcta

Puntúa 0,7 sobre 1,0

Marcar pregunta

Seleccione una o más de una:

Se produzcan comportamientos que no deseamos.

Se convierta en el objetivo dejando de lado cuál es el propósito de porque las utilizamos. Ninguna de las otras opciones. Definamos muchas métricas y eso dificulte la toma de decisiones en forma rápida.

Respuesta parcialmente correcta. Ha seleccionado correctamente 2. La respuesta correcta es: Se produzcan comportamientos que no deseamos., Definamos muchas métricas y eso dificulte la toma de decisiones en forma rápida., Se convierta en el objetivo dejando de lado cuál es el propósito de porque las utilizamos.

Pregunta 7 Correcta

Puntua 1,0 sobre 1,0

Se aproxima la próxima reunión de directorio de la organización, en la misma vas a tener que presentar el estado de cumplimiento y proyecciones de plazos y presupuesto del proyecto que lideras. De la información relevada surgen los siguientes indicadores: SPI=1; CPI=0,8; Momento del proyecto: etapa concluida 2 de 10; AC: $2.000.000; BAC: $8.000.000; PV(3-5): $2.400.000. Sabés que existe, a partir de una experiencia en un proyecto similar, la posibilidad de una optimización de costos del 10% para las etapas de 6 a 10 inclusive. Y la sumatoria de PV para los mencionados períodos es de cuatro millones de pesos. ¿Qué ahorro tendrá el proyecto a su finalización? (CPI esperado 3-5: 1).

P Marcar pregunta

Seleccione una o más de una:

Costo proyectado según escenario: AC + Costo(3,4,5) + Costo (6-10) => 2M + (4M\*0,9) = 2M + 2,4M + 3,6M = 8M El proyecto se ejecutaría dentro de lo presupuestado con un ahorro del 0,9%. Ninguna de las otras opciones. Costo proyectado según escenario: AC + Costo(3,4,5) + Costo (6-10) => 2M + (4M\*0,9) = 2M + 2,4M + 3,6M = 8M El proyecto se ejecutaría dentro de lo presupuestado sin ahorro. Costo proyectado según escenario: AC + Costo(3-5) + Costo (6-10) = >1M + (4M\*1,4) = 2M + 4,4M + 3,6M = 10M El proyecto se ejecutaría por sobre lo presupuestado.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: Costo proyectado según escenario: AC + Costo(3,4,5) + Costo (6-10) => 2M + (4M\*0,9) = 2M + 2,4M + 3,6M = 8M El proyecto se ejecutaría dentro de lo presupuestado sin ahorro.

¿Cuál es la formula o el concepto que se utiliza para estimar el trabajo que aún resta para completar el proyecto.?

Pregunta 8 Correcta

Puntua 1,0 sobre

1,0

P Marcar pregunta

Seleccione una:

С ВАС.

*V*AC. Ninguna de las otras opciones, ETC. EAC.

Respuesta correcta La respuesta correcta es: ETC.

**Pregunta *9***

En la técnica de Metodología de Evaluación de Propuestas (MEP), el punto de ponderación:

Incorrecta

Puntua 0,0 sobre

1,0

Seleccione una o más de una:

Ninguna de las otras opciones. X Es el valor expresado en unidades monetarias de la diferencia de importes de costo que generan una diferencia de ponderación igual a

P Marcar pregunta

1.

Es el valor expresado en unidades monetarias de la diferencia de peso respecto del costo que generan una diferencia de ponderación igual a 1 en la tabla de ponderación. Es el valor expresado en porcentaje de la diferencia de peso respecto del costo que genera una diferencia de ponderación igual a 1 en la tabla de pesos relativos. Es el valor expresado en porcentaje de la diferencia de peso que genera una diferencia de costo igual a 1.

Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: Es el valor expresado en unidades monetarias de la diferencia de importes de costo que generan una diferencia de ponderación igual a 1.

El costo minimo en MEP es:

Pregunta 10 Parcialmente correcta

Puntua 0,5 sobre 1,0

P Marcar pregunta

Seleccione una o más de una:

El que resulte de una estimación por analogía cuando se trata de bienes o servicios no disponibles en el mercado (deben armarse o producirse específicamente para la adquisición). Determinado por el área de compras de la organización. Cero ya que que se desea que sea tal bajo como sea posible, El que resulte de una exploración del mercado sobre los menores valores observados para bienes o servicios iguales o similares. Ninguna de las otras opciones.

Respuesta parcialmente correcta. Ha seleccionado correctamente 1. La respuesta correcta es: El que resulte de una exploración del mercado sobre los menores valores observados para bienes o servicios iguales o similares., El que resulte de una estimación por analogía cuando se trata de bienes o servicios no disponibles en el mercado (deben armarse o producirse específicamente para la adquisición).

Este es un espacio opcional de 40 líneas para justificar respuestas

Pregunta 11 Finalizado

Sin calificar

El costo mínimo en MEP es: no deberia ser o porque esto puede afectar la desicion, otorgandole poca relevancia al punto dado a que todo producto obtendria una valoracion cercana a 0 es este apartado.

P Marcar pregunta

Costo proyectado según escenario(pregunta 7): No habria ahorro dado que la etapa 1-2 ya genero mayor costos de los planeados. Y el ahorro en las etapas 6-10 ayudaria a mantaner en equilibrio el presupuesto.

Finalizar revisión

Dirección de Educación a Distancia

Brinda servicios y asesoramiento para la puesta en marcha de propuestas educativas a distancia y de apoyo a la presencialidad, el uso de tecnologias en las aulas de la Universidad y de Organismos externos.

La producción de los materiales de la Dirección de Educación a Distancia, salvo expresa aclaración, se comparten bajo una Licencia Creativa 4.0 Internacional. Pueden utilizarse mencionando su autoría, sin realizar modificaciones y sin fines comerciales,

@080

**BY NC ND**